Minnesanteckningar från Driftmöte 4

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Kopia:	Tapio Kainulainen, Driftia

Mårten Gustawsson, Bojen 12

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 4 månaders intervall.

Punkter

Kronstrands källarförråd

Enligt bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Driftia undersöker.

Dräneringssystem mellan förrådsvägg och bergsväggen

Driftia kontrollerar om systemet fungerar.

Fastighetsvärme

Båda undercentralerna bytta av Fortum under december 2007. Driftia sköter tillsynen av dessa. PO har kontaktat leverantören, Svante Nygård / Impreva och rådet är att man ca 2 ggr per år dränerar Elysatorerna och fyller på med nytt vatten. Kan upprepas ett par gånger vid varje tillfälle. Ungefär vart annat år bör man demontera Elysatorerna enligt anvisningarna och kontrollera alla ingående delar.

Underhållsplan

Underhållsplanen bör uppdateras efter vårens statusgenomgång av fastigheten.

Fredrik kontrollerar detta.

Hängränna utanför PO Lindström

Rännan lutar 45 grader varför vatten rinner ner på gården. Plåtslagare har försökt böja tillbaka rännan men resultatet blev inte godkänt. Bedömningen är att någon form av ställning måste byggas. Brf kontaktar plåtslagaren för konsultation.

Kommer att åtgärdas av Ahlins Plåt under våren. Kontaktperson Mats Pettersson.

Takterassdörr 139: an

Ståldörren har frostsprängts och isoleringen ramlar ut. Brf: en kontaktar smeder för offerter. Dörren levererad och monterad. Brf’en har ordnat med tätningslister. Kommer att utvärderas under våren. Bengt kontrollerar med tillverkaren vilken typ av fyllning som dörrbladet har.

Gårdsdörr 139: an

Dörren sliten. Beslut att byta dörren.

Ahlins Plåt låter tillverka en ny dörr.

Fönsterkarmar

Några medlemmar har flagnande färg på fönsterkarmarna. Avvakta eventuella åtgärder tills Underhållsplanen tagits fram.

Finns med i underhållsplanen 2010.

Mögellukt 139: an

SBC och Driftia undersöker inom respektive organisation vad som är känt sedan tidigare.

DJ Vent har anlitats för att försöka lokalisera källan till lukten. För att kunna nå längre in i grunden måste en hel del bråte och fyllnadsmateriel tas ut. Under tiden provas så kallade Ozongeneratorer som ska bryta ner lukten. När tillräckligt stor del av grunden är frilagd kommer en inspektion att genomföras.

Radiator hos Örbergs

I badrummet har Örbergs en radiator som inte ger någon värme. Mötet enades om att PO rekommenderar Örbergs att felanmäler detta hos Driftia.

Radiatorn ger nu värme och frågan därmed utagerad.

OVK

Utfallet av OVK’n under våren 2008 kräver ett antal åtgärder både i lägenheterna och i gemensamma utrymmen. Det konstaterades även i samband med mötet att ventilationen i trappuppgångarna är obefintlig.

DJ Vent har fått i uppdrag att genomföra en kompletterande kontroll för att sedan återkomma med en åtgärds- och prislista.

Hyresrätter

Föreningen har i och med att en av hyreslägenheterna blivit ledig planer på att rusta upp samtliga hyreslägenheter. Arbetet skulle i så fall börja med den nu lediga lägenheten och sedan nyttja den som evakueringslägenhet.

Oförändrad status. Styrelsen återkommer med info i frågan.

Golvsockeln vid hissen på entréplanet i 139:an

Har tryckts åt sidan av hissdörren. Sockeln har i sin tur tryckt på dörrkarmen till Sundqvist lägenhetsdörr.

Åtgärdat av Driftia.

Dörrstoppar vid hissdörrarna

Behöver monteras p.g.a. ovanstående problem.

Åtgärdat av Driftia. Dock har dörrstoppen i 139:an tryckts bort från sin infästning.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt monterar plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har fått i uppdrag att byta takbeklädnaden ovanför trapphuset.

Fuktskada Jönsson/Borell

Enligt Mats Åmark, Pehab Bygg kommer arbetet med att återställa badrummen pågå i ytterligare ca. 3 veckor.

Klotter på fasaden

På fasaden mellan de två portarna har en ”tag” sprayats.

Color Off kommer att anlitas för att omgående ta bort klottret.

Inomhustemperaturen i 139:an

Vid åtminstone ett tillfälle har PO noterat i UC att circulationsvattnet legat på 42 grader när motsvarande värde har varit 31 grader i 137:an. Det är medlemmar som noterat att radiatorerna har varit onödigt varma i förhållande till utomhustemperaturen.

Driftia undersöker om någon reglerventil kärvar eller om något annat fel på UC kan upptäckas.

Fuktskada hos Hedelius

Fuktskadan hos Hedelius har återkommit. De åtgärder som tidigare gjorts av Ovento och Byggtech har tydligen inte hjälpt. HGC-bygg som anlitats för att försöka finna lösningen på problemet har efter besök hos Hedelius avsagt sig uppdraget.

Fredrik Björklund bokar ett möte med Fredrik Bergh, Byggtech för att gå igenom förutsättningarna för att finna en lösning på problemet.

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada. Finns likheter med problemet hos Hedelius?

Undersöks av Fredrik Björklund

Kommande möten

Tisdag den 22 september 2009, kl 08.00 och tisdag den 19 januari 2010.

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12