Minnesanteckningar från Driftmöte 13

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Mårten Gustawsson, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Urban Fredriksson, Driftia

Ulf Strandh, Driftia

Kopia:	Tapio Kainulainen, Driftia

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Torsdag den 28 februari 2013, kl 09.00, styrelserummet Kungsholms Strand 137

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 6 månaders intervall.

Punkter

Kronstrands källarförråd

Enligt bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Frågan vilande.

Fönsterrenovering

Renovering av samtliga fönster enl. underhållsplanen.

Föreningen har anlitat Allt i Fönsterrenoveringar som utfört uppdraget under vintern 2010/2011. AiF’s åtgärdslista är klar men inte sammanställd. Föreningen anser dock att några punkter återstår. Under våren kommer garantibesiktning att genomföras.

Dålig lukt i entréerna

Konstaterats två skador på stammarna i 139:an.

Föreningen har tecknat avtal med SBC för projekledning samt SEHED för entreprenaden. Samtliga spill- och dagvattenledningar har bytts ut i både 137:an och 139:an. Även varm- och kallvattenledningarna samt värmesystemets rör har bytts. Återstår att märka ventilerna.

Befintlig pump i 137:an  har tillsyn genom Hissgruppen. Ny pump har installerats i 139:an. Tillsyn bör ske en gång per år. Tillägg i arbetsbeskrivningen. Pumpen har manöverpanel i barnvagnsrummet. Duschrummet har fått ett förbättrat utförande.

Hyresrätter

Det finns ett behov av att rusta upp återstående 5 st hyreslägenheter.

HLU Hyresgäststyrt underhåll?

Inget nytt sedan den invändiga fönstermålningen gjordes (i 4 av lägenheterna) i samband med fönstermålningen.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt har monterar plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an. Innertak har målats men med fel nyans. Detta kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen. En ny fuktskada har uppstått på insidan yttervägg, ovanför gårdsdörren i 139:an. Fredrik ordnar med fuktutredning.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har under hösten 2010 bytt takbeklädnaden ovanför trapphuset. Fuktskadan i innertak har åtgärdats men kvalitén på arbetet är ifrågasatt. Hela taket behöver åtgärdas. Föreningen och Fredrik B. avvaktar. Kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen. Se även ovanstående punkt.

Värmesystemet

Föreningen har tecknat avtal med eGain och deras prognosstyrningssystem är taget i bruk.

Systemet fungerar bra.

Injustering av stammar sker i samband med översynen av radiatorerna 2015 (enligt underhållsplanen).

Vi avvaktar med att bjuda in SBC’s energicontroller samt anlita Cemiclean (ett företag som har metoder för att dokumentera och rengöra värmesystem).

VVS-schema

Global VVS ritar in ventiler på VVS-schemorna samt tar fram ventilförteckningar.

Mårten ritar schema över rören i grunden samt kompletterar med utrustningar, t.ex. fläktar och pumpar.

Fuktskada hos Hedelius

Fuktskadan hos Hedelius har återkommit och lett till fuktskada i lägenheten inunder, John Marnell.

Föreningen har anlitat SBC för projektledning och SEHED / SePu har fått uppdraget att utföra själva terrassrenoveringarna. Samtliga terrasser har nu fått nytt tät- och ytskikt. Även terrassdörrarna i de 4 lägenheterna på plan 7 ingick i terrassentreprenaden. Allt i Fönster har anlitats. Entreprenaden klar.

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada.

Fredrik har konstaterat att det rör sig troligtvis om en gammal fuktskada som nu har torkat. Åtgärdas i samband med Hedeliusskadan. Kvarstår.

Nät mellan förrådsvägg och bergvägg

För att minska mängden löv och annat organiskt material som ramlar genom bef. nät har ett finmaskigt nät fästs ovanpå det grovmaskiga nätet.

Frågan är om man kan hyra någon form av lövsug är inte färdigutredd. Hitintill har föreningen inte funnit någon lösning. Det finmaskiga nätet bör ses över.

Mårten har tagit in offerter på fasta segar att montera i schaktet. Vilande så länge större entreprenader pågår.

Takbeklädnad

I samband med att Ahlins plåt bytte takbeklädnaden på trapphuset i 139:an träffade Bengt de killar som utförde arbetet. De började då diskutera befintlig takpapps kondition och enligt Ahlins var det helt orimligt att yttertakets takpapp skulle vara i det skick som underhållsplanen indikerar.

SEHED kommer med hjälp av underentreprenör att göra en temporär lagning under våren / sommaren.

Fuktskada källartrapp 139:an

Ny fuktskada har upptäckts. Vad är orsaken? Kan vara större vattentryck i 139:an. Ny funktmätning utförs.

Dörrstängare / dörruppställare

Kungslås har rekommenderat montage av motordrivna dörrstängare/-öppnare. Uffe vet att Dorma har bra och billiga varianter.

Kompletteringar av stendetaljer

Ny sockelsten har monterats vid 139:ans hiss. Fogen bör dock färgas om, lyser allt för vit.

Något nytt från Brf Bojen 11?

De har problem med fukt i källaren och bl.a. börjar armeringen bli synlig i betongen. De tar nu in offerter för åtgärd.

Regnvatten på fasaden

De flesta problemen har nog löst sig i och med terrassprojektet. Vi avvaktar ser vad som framkommer under sommaren.

Vattenförbrukning 139:an

Förbrukningen ökade påtagligt under 2010, vad kan ha varit orsaken? Driftias statistik ger inte  någon förklaring. Mest troligt kommer orsaken aldrig att hittas. Punkten stryks.

Snö och is på taken

Hur hantera kommande vintrar? Nya rutiner?

I samband med kraftiga och ihållande snöfall (två tillfällen denna vinter) har PO på prov handskottat taket på södra sidan, ca 0,5 m brett. Problemet med istappar och snööverhäng har minskat påtagligt.

Brandfiltar

Föreningen bör informera sina medlemmar om lämpligheten att införskaffa brandfiltar, finns hos bl.a. IKEA. Information kommer i nästa nummer av Bojenbladet.

Behandling av stengolv

För att underlätta städningen i entréerna kan stengolven behandlas. Ett pris på 250:- / m2 har tidigare nämnts. Föreningen avvakta till dess att entreprenaden i grunden är avklarad. Fredrik nämner en firma ”Global” som skulle kunna vara lämplig.

Arbetsordrar hos Driftia

Är det möjligt för föreningen att få kopior på de arbetsordrar som ligger och väntar på åtgärd?

Ska finnas tillgängligt via kundportalen på Driftias hemsida. Tillgång till Driftia ska även finnas via SBC’s hemsida. Vad är status? Mårten har kollat vid något tillfälle. Frågan öppen tillsvidare.

Elementskydd

Det ådringsmålade elementskyddet (marmorimitation) i 139:ans entré har skadats. Laga eller sätta dit en ny marmorskiva? Avvakta entreprenaden i grunden. Frågan ska tas upp i styrelsen.

Vattenskadan hos Ingvarsson

Frågan klar.

Golvdrag, Christina och Guta

Inga mätningar har ännu utförts.

Vattenkvalité

Bauer har lämnat offert. Dyrt och inte aktuellt.

Systematiskt brandskyddsarbete

Mårten har tagit fram ett dokument ”Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)” samt satt upp utrymningsskyltar. Uppföljning av brandskyddsarbetet kommer att ske vid våra driftmöten (för närvarande 2 ggr per år).

Brandväggen mot Brf Bojen 14

Föreningen har tagit in en offert från Rope Access på arbetet att rusta upp brandväggen efter det att telekablarna tagits bort. Pris 50.000:- / Brf Bojen 14 har underhållsskyldighet.

Belysning på loftgångarna hos grannföreningen

Vi kommer att bjuda in styrelsen i Brf Bojen 5 för att de på plats ska få uppleva sin störande  loftgångsbelysning.

Spricka i fasaden mellan 137:an och 139:an

Vad är orsaken? Är detta allvarligt? Vad göra?

Detta får tas i separat möte.

Fuktskada på innervägg hos PO Lindström

I november konstaterades en fuktskada på innervägg hos PO. Skadan åtgärdad.

Orsaken var att det går ett ventilationsrör innanför väggen i lägenheten och ett litet hål har uppstått i rörert (okänt hur). När en byrå ställdes mot väggen blev det sämre ventilation av väggen och fukten ansamlades i ytan. När byrån flyttads ut från väggen blev fuktskadan synlig.

Trasig spis hos hyresgäst

En hyresgäst har meddelat att hennes spis inte går att stänga av. Är detta möjligt?

Detta låter inte rimligt enligt Driftia. Fastighetsskötaren borde ha skickats först för en inspektion på plats.

Lampor i trapphusen

Går lågenergilamporna ovanligt ofta i trapphusen?

Nej säger Ulf.

Sönderborrad elstam

I samband med renovering i Oskar Gustafssons lägenhet blev en elstam träffad vid borrning i vägg. Efter byte av säkring i elrummet fungerade elmatningen igen. Styrelsen har gett PO i uppdrag att anlita elektriker som åtgärdar skadan. Kvarstår.

Nedfallande snö och is på gatan

Under vintern har vid minst ett tillfälle snö och is rasat ner på gata och trottoar varvid en bil blev träffad. Orsaken till snöraset måste undersökas. Detta har tidigare inte varit ett problem. Skadan på bilen tas via fordonsförsäkringen.

Fukt på insidan 137:ans fasad

Bevakas.

Kommande möten

Statusbedömning – torsdag den 20 juni, kl 09.00

Driftmöte 14 – torsdag den 12 september, kl 09.00

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12