Minnesanteckningar från Driftmöte 16

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Mårten Gustawsson, Bojen 12

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Urban Fredriksson, Driftia

Kopia:	Tapio Kainulainen, Driftia

Ulf Strandh, Driftia

Torsdag den 20 november 2014, kl 09.00, styrelserummet Kungsholms Strand 137

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 6 månaders intervall.

Punkter

Blom-Cullborg Dahlqvist källarförråd

Enligt förre bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Frågan vilande men bostadsrätten har bytt ägare varför vi får avvakta och se vad de nya ägarna lägger märke till i källarförrådet.

Fönsterrenovering

Renovering av samtliga fönster enl. underhållsplanen.

Föreningen har anlitat Allt i Fönsterrenovering som utfört uppdraget under vintern 2010/2011. Garantibesiktning har genomförts och samtliga åtgärder skulle vara klara före semestern 2013 men detta var inte avrapporterat vid föregående möte. Mårten har kontaktat dem och AiF har nu påbörjat åtgärdandet av de återstående garantipunkterna. Fortfarande brister i AiF’s administrativa rutiner.

Samtidigt undersöker AiF Sussie Örbergs, lgh 91701, fönster mot kanalen som vid häftigt regn och samtidig stark blåst läcker in vatten på fönsterbrädan samt har hennes terrassdörr bredvid varit svårstängd.

Hyresrätter

Det finns ett behov av att rusta upp återstående 5 st hyreslägenheter.

Två lägenheter har fått sina kök ommålade pga vattenskada.

Om någon hyreslägenhet blir ledig, ska/kan föreningen då hyra ut den i 2:a hand i stället för att sälja den? Fredrik undersöker.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt har monterar plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an. Innertak har målats men med fel nyans. Detta kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen.

En ny fuktskada har uppstått på insidan yttervägg, ovanför gårdsdörren i 139:an. Trolig orsak är spalt i framkant som ger kapilärverkan. Vid den årliga statusbesiktningen i juni konstaterades att spalten i framkant åtgärdats och innersidan ytterväggen var torr.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har under hösten 2010 bytt takbeklädnaden ovanför trapphuset. Fuktskadan i innertak har åtgärdats men kvalitén på arbetet är ifrågasatt. Hela taket behöver åtgärdas. Föreningen och Fredrik B. avvaktar. Kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen. Se även ovanstående punkt.

VVS-schema

Global VVS har ritat in ventiler på VVS-schemorna samt tagit fram ventilförteckningar. Mårten har gjort korrigeringar.

Mårten har ritat schema över rören i grunden samt kompletterat med utrustningar, t.ex. fläktar och pumpar. Ventilförteckningarna uppsatta, VVS-schemorna återstår.

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada.

Fredrik har konstaterat att det rör sig troligtvis om en gammal fuktskada som nu har torkat. Åtgärdas vid lämpligt tillfälle. Kvarstår.

Nät mellan förrådsvägg och bergvägg

För att minska mängden löv och annat organiskt material som ramlar genom bef. nät har ett finmaskigt nät fästs ovanpå det grovmaskiga nätet.

Det finmaskiga nätet bedömdes så skadat att det har tagits bort. Kommer eventuellt att ersättas med nytt.

Fasta stegar har monterats i schakten för att underlätta ner- och uppstigning.

Fuktskada källartrapp 139:an

Fuktskada i källartrappan kvarstår. Vad är orsaken? Kan vara större vattentryck i 139:an. Ny fuktmätning utförd i samband med statusbedömningen den 20:e juni. Lite torrare men inte torrt. Nu har ytterligare färg lossnat.

Dörrstängare / dörruppställare

Kungslås har rekommenderat montage av motordrivna dörrstängare/-öppnare. Uffe vet att Dorma har bra och billiga varianter. Kostnad bedöms till 10.000:- per port. Frågan har tagits upp i styrelsen.

Mårten har besökt en mässa där han blev informerad om att Besam har ett alternativ till Dorma och att det alternativet har en uppställningsfunktion, dvs om man trycker upp dörren mer än till det normala läge som motorn öppnar till så stannar dörren i öppet läge. Är bra om dörren behöver stå öppen en längre stund, t.ex. vid flytt. PO har fått i uppdrag av styrelsen att ta in offerter.

Thomas Dynesius, Driftia menar att båda fabrikaten är tekniskt likvärdiga.

Kan bli aktuellt att låta ”tillgänglighetsanpassa” entrén i 137:an. Undersöks av styrelsen. Om detta utförs kommer kommunens entreprenör att ombesörja servicen.

Kompletteringar av stendetaljer

Ny sockelsten har monterats vid 139:ans hiss. Fogen bör dock färgas om, lyser allt för vit.

Något nytt från Brf Bojen 11?

De har haft problem med fukt i källaren och bl.a. började armeringen bli synlig i betongen. Dessutom har man haft vatteninträngning i taket på den låga byggnaden som hyrs ut som kontor.

Hela gårdsbjälklaget har bytts ut samt har den låga byggnadsdelen försetts med nytt tätskikt.

Eventuellt har ett problem för vår förening dykt upp som en följd av Bojen 11’s gårdsrenovering. En av våra medlemmar har noterat att vid regn kommer vatten uppe ifrån berget och landar på grannföreningens betonggjutning mot berget. Vattnet rinner på denna gjutna yta och leds ner i skrevan mot berget, bakom vår gård och belastar vårt dräneringssystem.

Regnvatten på fasaden

De flesta problemen löste sig nog i och med terrassprojektet. Senast iakttagna problemen vid vilplan 5,5 samt vid Örbergs terrass. Vid den årliga statusbesiktningen i juni regnade det i motsats till tidigare år varför orsaken till regnvatten på trapphusschaktet i 139:an kunde identifieras. PO har kontaktat plåtslagare som återkommer med förslag till lösning samt offert.

Snö och is på taken

Hur hantera kommande vintrar? Nya rutiner?

I samband med kraftiga och ihållande snöfall (två tillfällen föregående vinter) har PO på prov handskottat taket på södra sidan, ca 0,5 m brett. Problemet med istappar och snööverhäng har minskat påtagligt. Den snöfattiga vintern ledde inte till de ”normala” problemen. PO fortsätter med ”provet” denna vinter.

Behandling av stengolv

För att underlätta städningen i entréerna kan stengolven behandlas. Ett pris på 250:- / m2 har tidigare nämnts. Föreningen avvakta till dess att entreprenaden i grunden är avklarad. Fredrik har tidigare nämnt en firma ”Global” som skulle kunna vara lämplig. Frågan tas upp i styrelsen.

Elementskydd

Det ådringsmålade elementskyddet (marmorimitation) i 139:ans entré har skadats. Styrelsen beslutade ersätta skadad skiva med ny i marmor. Denna har nu monterats.

Golvdrag, Christina och Guta

Mätningar har gjorts och de visar att kylan inte kommer via golven. Det är fönsterbröstningarna i kombination med radiatorerna som ger kyla i anslutning till burspråken. Problemet åtgärdas lämpligen i samband med kommande radiatoröversyn.

Brandväggen mot Brf Bojen 14

Föreningen har tagit in en offert från Rope Access på arbetet att rusta upp brandväggen efter det att telekablarna tagits bort. Pris 50.000:- / Brf Bojen 14 har underhållsskyldighet. Inget att rapportera.

Belysning på loftgångarna hos grannföreningen

Styrelsen i Brf Bojen 5 har informerat oss om att de bytt ut sina belysningskällor. De gamla var på 11 W och de nya är på 3W. Förhoppningsvis ska våra medlemmar uppleva de nya ljuskällorna som mindre störande.

Släpp i färgen på plåttak

Vad göra? Större grepp?

Galvad plåt under färgen, bevaka.

Arbetsbeskrivning

Eftersom så mycket ändrats i fastigheten (tekniska system) kanske en revidering av fastighetsskötarnas ”att göra lista” är på sin plats?

Detta har redan gjorts lokalt i fastigheterna. Driftia och SBC ordnar det formella genom att ta fram en ny egenkontrollpärm. Detta återstår och SBC har ”bollen”.

Anslagstavlor i entréerna

Det är hög tid att byta ut nuvarande anslagstavlor. Styrelsen har tagit ett delbeslut; kladdkorken är i fortsättningen inget alternativ. Nya format på kladdkorksarken gör lösningen onödigt dyr.

Eventuellt kommer den nya lösningen att bestå av 1 stor anslagstavla i entrén och 2 mindre, en vid tvättstugan och en vid dörren till takterrassen.

Föreningens hemsida har flyttats till Bostadsrätterna

Den nya hemsidan hos Bostadsrätterna är i gång men har inte kontrollerats av oss. Samtidigt har SBC, utan att informera oss uppdaterat den ”gamla” hemsida.

Utrymningsvägar

Vad gäller för detta? Särskilt lägenheterna högt upp i husen in mot gården är utsatta.

Är utrymning över tak en framkomlig väg?

PO har varit i kontakt med Stockholms Brandförsvar, stationen på Kungsholmen. En brandingenjör hos dem berättade att hur utrymning ska ske framgår av bygglovet. Varken Mårten eller PO kan utläsa detta av mikrofilmade kopior på originaldokumenten. Dessutom hänvisas till en blankett 2A som vi inte har tillgång till.

Vattenkaskad vid hängrännan

Bengt Nordqvist har noterat att vid kraftigt regn så rinner vatten över kanten på hängrännan i skarven mellan 137:an och 139:an. PO har kontaktat plåtslagare för åtgärd.

Hissbesiktningar i Sverige AB

Hissgruppen har fakturerat 11.000:- men återrapportering saknas. Finns det krav på ombesiktning? Detta med hissar är regelstyrt men helt klart bör föreningen få bättre redovisning av åtgärderna.

Ett oförklarligt stopp har åtgärdats sedan sist. Enligt uppgift var nödstoppsknappen, monterad i hisschaktet innanför dörren på entréplanet i 139:an intryckt. Ingen av mötesdeltagarna kan förklara det inträffade.

Fastighetsförsäkring

Offerter och utvärdering har skett mha Bolanders försäkringsmäklare. Folksam valdes till nytt försäkringsbolag. Mårten skickar uppgifter till Fredrik.

Frostsprängt kakel

I 139:ans tvättstuga (inre hörnet) finns söndersprängda kakelplattor. Magnus Ingvarsson, boende i föreningen med lägenheten närmast tvättstugan har inte sett något på sin sida hörnet.

Även grannföreningen, Brf Bojen 14 har en vägg som gränsar mot detta hörn men hos dem syns inget heller något som kan kopplas till skadorna på vår sida hörnet.

Vi avvaktar och bevakar vad som händer med väggen.

Lägenhetsdörrarnas ringklockor

Några ringklockor till lägenheterna har slutat fungera. Det står ”knacka” på några dörrar i alla fall vilket skulle tyda på att så är fallet. Kan det vara tryckknapparna? PO har fått uppdraget att titta närmare på detta men har inte hunnit ta tag i frågan.

Dålig lukt i badrum

Under vintern har Global VVS spolat samtliga ventilationsrör till badrums- och köksavlopp. De fyra köksavlopp som återstod vid föregående driftmöte har åtgärdats. För att kunna spola rören på ett effektivt sätt kapades samtliga fyra rör och rensluckor sattes upp, ca 50 cm upp från terrassgolven. Oförklarliga bollar av något som liknar mossa hittades i rören.

Perlator / Sparlator

Konstaterades på mötet att detta nog inte är någon bra idé för föreningen.

Inträngande vatten från igensatt lanternin

I 139:ans källarförråd tränger det in mera vatten vid en igensatt lanternin än tidigare. Driftia har fått ”bollen” att gå vidare med detta. Pågår.

Byte till LED-lampor i trapphusbelysningen

Uffe har konstaterat att den typ av HF-don som sitter monterad i våra trapphusarmaturer inte längre finns tillgänglig på marknaden. Prov görs på ett våningsplan i 137:an med LED-lampor. Ser bra ut.

Avluftningsrör på taket

De avluftningsrör som finns i anslutning till takterrasserna har höjts sedan senaste mötet för att minska risken för dålig lukt. Sedan åtgärden har inga klagomål noterats.

Dålig lukt i badrummet, lägenhet 91701

Kan den dåliga lukten i 91701’s badrum bero på baksug så att lukt sugs in via ventilationen från närliggande avluftning till avloppet? PO kollar med bostadsrättsinnehavaren, Sussie Örberg.

Yttertemperaturmätning

Fungerar yttertemperaturmätningen kopplad till UC som tänkt. PO har noterat att displayen på UC’erna visar 4-5 grader högre utomhustemperatur än vad han själv mäter på plan 7. Vid kontrollmätning visar det sig att den temperatur som visas på displayerna är den samma som temperaturen på ytterväggen, dvs. inte lufttemperaturen. PO kollar vidare med Fortums experter.

Osäkerhet med modem

I en artikel i DN framgår att vissa modem har så låg eller obefintlig säkerhet att fastigheters tekniska system kan ”fjärrstyras” av obehöriga. Utreds vidare.

Kommande möten

Sedan mötet har föreningen valt att inte förnya avtalen med SBC och Driftia varför datum för kommande möten inte längre är aktuella.

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12