Minnesanteckningar från Driftmöte 6

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Tapio Kainulainen, Driftia

Tisdag den 19 januari 2010, kl 08.30, styrelserummet Kungsholms Strand 137

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 4 månaders intervall.

Punkter

Kronstrands källarförråd

Enligt bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Driftia har undersökt men inte kunnat konstatera orsaken till vatteninträngning. Brf’en tar kontakt med Kronstrand för att försöka få ytterligare info om när vatten har observerats och ev. hur det verkar komma in i förrådet.

Dräneringssystem mellan förrådsvägg och bergsväggen

Driftia har kontrollerat och verifierat att systemet fungerar. Vid rundvandring konstateras att den dagvattenbrunn som systemet mynnar ut i behöver rensas. Brunnen rensad av föreningen under höstens städdag.

Fastighetsvärme

Driftia konfirmerar att de spolar igenom Elysatorerna med jämna mellanrum. PO och Tapio bokar en tid för att tillsammans demontera en av Elysatorerna för att kontrollera de ingående delarna. Driftia återkommer under 2010 med förslag till serviceavtal.

Underhållsplan

Underhållsplanen bör uppdateras efter vårens statusgenomgång av fastigheten.

Fredrik kontrollerar detta.

Hängränna utanför PO Lindström

Rännan lutar 45 grader varför vatten rinner ner på gården.

Ahlins Plåt har bytt hängrännan under hösten.

Gårdsdörr 139: an

Dörren sliten. Beslut att byta dörren.

Ahlins Plåt har bytt gårdsdörren under hösten.

Fönsterkarmar

Några medlemmar har flagnande färg på fönsterkarmarna.

Expert hos SBC har anlitats under hösten för en analys av fönsterkarmarnas status. Föreningen blir rekommenderad att åtgärda enligt underhållsplanen.

Mögellukt 139: an

SBC och Driftia undersöker inom respektive organisation vad som är känt sedan tidigare.

Inspektion genomförd 2009-09-09 (se separat protokoll). OCAB har anlitats för att logga fuktnivån i båda krypgrunderna. Som försök har ett hål i soprumsgolvet i 137:an tagits upp för att prova om en ventilation av krypgrunden kan ordnas på detta sätt.

Radiator hos Örbergs

I badrummet har Örbergs en radiator som inte ger någon värme. Mötet enades om att PO rekommenderar Örbergs att felanmäler detta hos Driftia.

Radiatorn ger nu värme och frågan därmed utagerad (status 2009-05-19). Frågan aktuell igen.

Under hösten har radiatorn plockats loss och renspolats. Enligt Örbergs ger nu radiatorn fullgod värme.

OVK

Utfallet av OVK’n under våren 2008 kräver ett antal åtgärder både i lägenheterna och i gemensamma utrymmen. Det konstaterades även i samband med mötet att ventilationen i trappuppgångarna är obefintlig.

DJ Vent har gjorde uppföljning på den under 2008 genomförda OVK’n. En lista över kvarstående brister har överlämnats till styrelsen. En samlad insats kommer att genomföras under vintern.

SBC har som svar på fråga meddelat att de inte har möjlighet att registrera emailadresser i lägenhetsregistret.

Hyresrätter

Föreningen har i och med att en av hyreslägenheterna blivit ledig planer på att rusta upp samtliga hyreslägenheter. Arbetet skulle i så fall börja med den nu lediga lägenheten och sedan nyttja den som evakueringslägenhet.

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som fokuserar på frågan. Den lediga lägenheten kommer inte att nyttjas som evakueringslägenhet.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt har monterat plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an.

Fuktbubblor i kvar i innertak, återstår att åtgärdas.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har under sena hösten bytt takbeklädnaden ovanför trapphuset. Fuktskadan kvar i innertak, återstår att åtgärdas.

Fuktskada Jönsson/Borell

Samtliga restpunkter åtgärdade.

Inomhustemperaturen i 139:an

Vid åtminstone ett tillfälle har PO noterat i UC att circulationsvattnet legat på 42 grader när motsvarande värde har varit 31 grader i 137:an. Det är medlemmar som noterat att radiatorerna har varit onödigt varma i förhållande till utomhustemperaturen.

Driftia undersöker om någon reglerventil kärvar eller om något annat fel på UC kan upptäckas. Driftia har kontrollerat men inga fel i reglersystemet har kunnat konstaterats.

PO har bevakar hur systemet reglerat under hösten och det har fungerat bra.

Under de kalla veckorna efter nyår har det varit relativt kallt i 139:an.

Tapio föreslår att vattenprov ska tas på radiatorvattnet. Detta för att få ett uppfattning om status hos systemen .

Fuktskada hos Hedelius

Fuktskadan hos Hedelius har återkommit. De åtgärder som tidigare gjorts av Ovento och Byggtech har tydligen inte hjälpt. HGC-bygg som anlitats för att försöka finna lösningen på problemet har efter besök hos Hedelius avsagt sig uppdraget.

Fredrik Björklund bokar ett möte med Fredrik Bergh, Byggtech för att gå igenom förutsättningarna för att finna en lösning på problemet.

Föreningen har anlitat Aquademica som analyserat och konstaterat var problemet ligger (se separat rapport).

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada. Finns likheter med problemet hos Hedelius?

Undersöks av Fredrik Björklund. Kvarstår.

Nät mellan förrådsvägg och bergvägg

I dag sitter ett grovmaskigt nät monterat som skydd för att någon/något ska kunna falla ner i schaktet. För att minska mängden löv och annat organiskt material som ramlar genom bef. nät kommer ett finmaskigt nät att fästas ovanpå det grovmaskiga nätet.

Driftia gör ett provmontage som utvärderas efter hösten. Kvarstår.

Mangeln i 139:an tvättstuga har ett slitet säkerhetsgaller som ger dålig funktion hos mangeln.

Ny mangel har installerats och ett nytt torkskåp har beställts.

Glasruta i 139:ans trapphus stasigt.

Har åtgärdats av Driftia.

Fuktskada / Brf Bojen 11 och Brf Bojen 12

I skarven mellan de båda föreningarna har konstaterats fukt både på fasaden och i de två berörda lägenheterna.

Kontakt mellan de båda föreningarnas styrelser är etablerad. Utredning pågår.

Sophantering

Fredrik Björklund har vid tidigare driftmöte informerat om att den typ av sopkaruseller med kompakteringsfunktion som är installerade i Brf’en är kostsamma.

Som en följd av Fredriks förslag kommer Brf’en på försök att stänga av kompakteringsarmarna i sopkarusellerna och utöka sophämtningen från 2 till 3 tillfällen i veckan. Försöket kommer att pågå i 1 månad.

Takbeklädnad

I samband med att Ahlins plåt bytte takbeklädnaden på trapphuset i 139:an träffade Bengt de killar som utförde arbetet. De började då diskutera befintlig takpapps kondition och enligt Ahlins var det helt orimligt att yttertakets takpapp skulle vara i det skick som underhållsplanen indikerar.

Stämmer underhållsplanens bedömning av yttertakens status?

Luckor/dörrar framför vattenavstängningsventiler i tvättstugorna

En glipa mellan de båda dörrarna gör att man relativt lätt kan peta upp dörrlåsen. Detta gör att låsen saknar funktion.

Driftia monterar skyddsbleck som täcker glipan mitt för låset.

Mötesdeltagare

På förslag till kommande möten är att arbetsledaren och fastighetsskötaren från Driftia kallas och att Tapio endast deltar när särskilda behov bedöms finnas.

Kommande möten

Torsdagen den 27 maj och torsdagen den 30 september 2010.

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12