Minnesanteckningar från Driftmöte 14

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Mårten Gustawsson, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Urban Fredriksson, Driftia

Ulf Strandh, Driftia

Kopia:	Tapio Kainulainen, Driftia

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Torsdag den 12 september 2013, kl 09.00, styrelserummet Kungsholms Strand 137

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 6 månaders intervall.

Punkter

Kronstrands källarförråd

Enligt bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Frågan vilande men Kronstrand säljer sin bostadsrätt varför vi får avvakta och se vad den nya ägaren lägger märke till i källarförrådet.

Fönsterrenovering

Renovering av samtliga fönster enl. underhållsplanen.

Föreningen har anlitat Allt i Fönsterrenoveringar som utfört uppdraget under vintern 2010/2011. Garantibesiktningen har genomförts och samtliga åtgärder skulle vara klara före semestern 2013 men detta är inte avrapporterat.

Dålig lukt i entréerna

Konstaterats två skador på stammarna i 139:an.

Föreningen har tecknat avtal med SBC för projektledning samt SEHED för entreprenaden. Samtliga spill- och dagvattenledningar har bytts ut i både 137:an och 139:an. Även varm- och kallvattenledningarna samt värmesystemets rör har bytts. Global VVS har nu märkt upp samtliga ventiler.

Befintlig pump i 137:an  har tillsyn genom Hissgruppen. Ny pump har installerats i 139:an. Tillsyn kommer att ske 2-3 gång per år och ligger nu i Driftias egenkontroll. Fredrik lägger också till info om pumpen i SBC’s dokument.

Hyresrätter

Det finns ett behov av att rusta upp återstående 5 st hyreslägenheter.

Två lägenheter har fått sina kök ommålade pga vattenskada.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt har monterar plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an. Innertak har målats men med fel nyans. Detta kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen. En ny fuktskada har uppstått på insidan yttervägg, ovanför gårdsdörren i 139:an. Trolig orsak är spalt i framkant som ger kapilärverkan.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har under hösten 2010 bytt takbeklädnaden ovanför trapphuset. Fuktskadan i innertak har åtgärdats men kvalitén på arbetet är ifrågasatt. Hela taket behöver åtgärdas. Föreningen och Fredrik B. avvaktar. Kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen. Se även ovanstående punkt.

Värmesystemet

Vatten försvinner ur påfyllningskärlet i 139:an. PO har gjort en undersökning under sommaren men har inte funnit någon entydig förklaring. Driftia kontaktar ”värmesystemexpert” som får titta på helheten.

VVS-schema

Global VVS har ritat in ventiler på VVS-schemorna samt tagit fram ventilförteckningar. Mårten har gjort korrigeringar.

Mårten har ritat schema över rören i grunden samt kompletterar med utrustningar, t.ex. fläktar och pumpar. Dessa sätt upp vid ingångarna till grunden.

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada.

Fredrik har konstaterat att det rör sig troligtvis om en gammal fuktskada som nu har torkat. Åtgärdas i samband med Hedeliusskadan. Kvarstår.

Nät mellan förrådsvägg och bergvägg

För att minska mängden löv och annat organiskt material som ramlar genom bef. nät har ett finmaskigt nät fästs ovanpå det grovmaskiga nätet.

Det finmaskiga nätet bör ses över. Föreningen åtgärdar vid någon städdag.

Mårten har tagit in offerter på fasta segar att montera i schaktet. Vilande så länge större entreprenader pågår.

Takbeklädnad

I samband med att Ahlins plåt bytte takbeklädnaden på trapphuset i 139:an träffade Bengt de killar som utförde arbetet. De började då diskutera befintlig takpapps kondition och enligt Ahlins var det helt orimligt att yttertakets takpapp skulle vara i det skick som underhållsplanen indikerar.

Temporär lagningen har utföras av underentreprenör till SEHED under sommaren.

Fuktskada källartrapp 139:an

Ny fuktskada har upptäckts. Vad är orsaken? Kan vara större vattentryck i 139:an. Ny fuktmätning utförd i samband med statusbedömningen den 20:e juni. Lite torrare men inte torrt.

Dörrstängare / dörruppställare

Kungslås har rekommenderat montage av motordrivna dörrstängare/-öppnare. Uffe vet att Dorma har bra och billiga varianter. Kostnad bedöms till 10.000:- per port. Frågan tas upp i styrelsen.

Kompletteringar av stendetaljer

Ny sockelsten har monterats vid 139:ans hiss. Fogen bör dock färgas om, lyser allt för vit.

Något nytt från Brf Bojen 11?

De har problem med fukt i källaren och bl.a. börjar armeringen bli synlig i betongen. De tar nu in offerter för åtgärd.

Regnvatten på fasaden

De flesta problemen har nog löst sig i och med terrassprojektet. Senast iakttagna problemen vid vilplan 5,5 samt vid Örbergs terrass. Inget har noterats under sommaren men det kan bero på att sommaren har varit regnfattig.

Snö och is på taken

Hur hantera kommande vintrar? Nya rutiner?

I samband med kraftiga och ihållande snöfall (två tillfällen denna vinter) har PO på prov handskottat taket på södra sidan, ca 0,5 m brett. Problemet med istappar och snööverhäng har minskat påtagligt. PO fortsätter med ”provet”.

Behandling av stengolv

För att underlätta städningen i entréerna kan stengolven behandlas. Ett pris på 250:- / m2 har tidigare nämnts. Föreningen avvakta till dess att entreprenaden i grunden är avklarad. Fredrik nämner en firma ”Global” som skulle kunna vara lämplig. Föreningen avvaktar med åtgärd.

Arbetsordrar hos Driftia

Både felanmälningar och planerade skötselåtgärder finns tillgängligt via kundportalen på Driftias hemsida.

Elementskydd

Det ådringsmålade elementskyddet (marmorimitation) i 139:ans entré har skadats. Laga eller sätta dit en ny marmorskiva? Avvakta entreprenaden i grunden. Frågan ska tas upp i styrelsen.

Golvdrag, Christina och Guta

Mätningar har gjorts och de visar att kylan inte kommer via golven. Det är fönsterbröstningarna i kombination med radiatorerna som ger kyla i anslutning till burspråken.

Systematiskt brandskyddsarbete

Mårten har tagit fram ett dokument ”Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)” samt satt upp utrymningsskyltar. Uppföljning av brandskyddsarbetet kommer att ske vid våra driftmöten (för närvarande 2 ggr per år). Viktigt att skyddsronderna förs in i en logg.

Brandväggen mot Brf Bojen 14

Föreningen har tagit in en offert från Rope Access på arbetet att rusta upp brandväggen efter det att telekablarna tagits bort. Pris 50.000:- / Brf Bojen 14 har underhållsskyldighet. Inget att rapportera.

Belysning på loftgångarna hos grannföreningen

Vi kommer att bjuda in styrelsen i Brf Bojen 5 för att de på plats ska få uppleva sin störande  loftgångsbelysning. Inget att rapportera.

Spricka i fasaden mellan 137:an och 139:an

Vad är orsaken?

Rörelsefog saknas.

Sönderborrad elstam

I samband med renovering i Oskar Gustafssons lägenhet blev en elstam träffad vid borrning i vägg. Efter byte av säkring i elrummet fungerade elmatningen igen. Styrelsen har gett PO i uppdrag att anlita elektriker som åtgärdar skadan. Inget att rapportera.

Fukt på insidan 137:ans fasad

Frågan var uppe på driftmöte 13 men bakgrunden till punkten otydlig. Bevakas.

Släpp i färgen på plåttak

Vad göra? Större grepp?

Galvad plåt under färgen, bevaka.

Skada i plåten på yttertaket, gårdsentrén 137:an

Troligtvis en skada från ställningsmontaget. Fredrik ordnar med åtgärd.

Stuprör vid skarven till Brf Bojen 14

Infästningen ovanför trottoaren har lossnat. Driftia åtgärdar.

VVC (Varmvattencirculation)

Termometrar har monterats efter att frågan var uppe på den Årliga Statusbesiktningen.

Arbetsbeskrivning

Eftersom så mycket ändrats i fastigheten (tekniska system) kanske en revidering av fastighetsskötarnas ”att göra lista” är på sin plats?

Detta har redan gjorts lokalt i fastigheterna. Driftia och SBC ordnar det formella genom att ta fram en ny egenkontrollpärm.

Underhållsplan

Befintlig underhållsplan behöver uppdateras och dessutom är den i en äldre version som är lagrad i ett tidigare system. SBC ger offert på ny underhållsplan. Lennart Peterson för in alla nya installationer.

Anslagstavlor i entréerna

Det är hög tid att byta ut nuvarande anslagstavlor. Nya klisterark kan sättas upp eller så byter man till metallisk yta och magneter. Frågan tas i föreningens styrelse.

Föreningens hemsida har flyttats till Bostadsrätterna

Föreningen kontrollerar hur nya hemsidan fungerar.

Utrymningsvägar

Vad gäller för detta? Särskilt lägenheterna högt upp i husen in mot gården är utsatta.

Är utrymning över tak en framkomlig väg? Kontakt tas med MSB.

Passagesystem

Systemet ombyggt och kompletterat för takterrassdörrarna.

Vattenkaskad vid hängrännan

Bengt Nordqvist har noterat att vid kraftigt regn så rinner vatten över kanten på hängrännan i skarven mellan 137:an och 139:an. Bevakas.

Hissbesiktningar i Sverige AB

Hissgruppen har fakturerat 11.000:- men återrapportering saknas. Finns det krav på ombesiktning?

Lampor i trapphus

Uffe har utrett om det lönar sig att byta befintliga lampor till annat utförande men det visar sig vara för dyrt i nuläget. Tack till Uffe för insatsen!

Fastighetsförsäkring

Dags att omförhandla försäkringen. Föreningen har bl a tittat på Vardia och Moderna försäkringar. Har SBC något avtal som kan vara intressant?

Kommande möten

2014

Driftmöte 15 – torsdag den 27 februari, kl 09.00

Statusbedömning – torsdag den 19 juni, kl 09.00

Driftmöte 16 – torsdag den 11 september, kl 09.00

(Har efter mötet ändrats till torsdag den 20 november, kl 09.00)

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12