Minnesanteckningar från Driftmöte 9

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Mårten Gustawsson, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Dariush Eriksson, Driftia

Kopia:	Tapio Kainulainen, Driftia

Ulf Strandh, Driftia

Urban Fredriksson, Driftia

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Torsdag den 31 mars 2011, kl 08.30, styrelserummet Kungsholms Strand 137

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 4 månaders intervall.

Punkter

Kronstrands källarförråd

Enligt bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Frågan vilande tillsvidare.

Fönsterkarmar

Några medlemmar har flagnande färg på fönsterkarmarna.

Föreningen anlitade Allt i Fönsterrenovering som utfört uppdraget under vintern 2010/2011. Endast besiktningsanmärkningar återstår samt målning av fönsterblecken. Dessutom har många lägenhetsdörrar fått skador från dörrhandtagen. Detta måste också åtgärdas av Allt i Fönster.

Som tillägg till ursprungsuppdraget kommer även AiF att måla ventilationshuvarna på gården, de två utblåsen från tvättstugorna i anslutning till fasaden samt gårdsdörrarna.

Mögellukt 139: an

SBC och Driftia undersöker inom respektive organisation vad som är känt sedan tidigare.

Vid filmning av de horisontella avloppsstammarna i krypgrunden, hösten 2010 konstaterades att stammarna var trasiga på två ställen i 139:an. Nu återstår det att besluta hur vi ska gå tillväga för att åtgärda skadorna. Nya stammar eller fodring? Hur skapar vi tillräckligt utrymme i krypgrunden för att arbete ska kunna utföras under rimliga förhållanden?

Byggtech har visat sig intresserade att åtgärda stammarna. De har även erbjudit sig att ta fram en Arbetsmiljöplan.

Hyresrätter

Föreningen har i och med att en av hyreslägenheterna blivit ledig planer på att rusta upp samtliga hyreslägenheter. Arbetet skulle i så fall börja med den nu lediga lägenheten och sedan nyttja den som evakueringslägenhet.

I nuläget återstår 6 st hyresrätter. Förslag till HLU, Hyresgäststyrt underhåll.

Om man åtgärdar själv kan det inte bli aktuellt med någon hyreshöjning. Vi bör notera att föreningen varit i kontakt med hyresgästerna.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt har monterar plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an. Innertak har målats men med fel nyans. Detta kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har under hösten 2010 bytt takbeklädnaden ovanför trapphuset. Fuktskadan i innertak har åtgärdats men kvalitén på arbetet är ifrågasatt. Hela taket behöver åtgärdas. Föreningen och Fredrik B. avvaktar åtgärd.

Inomhustemperaturen

Inför den årliga utmaningen med sjunkande utomhustemperaturer och upplevt ”kalla element” i lägenheterna är det återkommande fokus på våra undercentraler men även hela värmesystemet.

Tapio har tidigare föreslagit att man ska ta vattenprov på radiatorvattnet, detta för att få en uppfattning om status hos systemen. Åtgärden kvarstår. PO kontaktar Tapio.

Radiatorkretsar

Hur är status på vårt värmesystem? Bl.a. har konstaterats att åtminstone en krets har varit avstängd. Behöver vi gå igenom alla stammar? SBC har en energicontroller. Fredrik följer upp.

Fuktskada hos Hedelius

Fuktskadan hos Hedelius har återkommit. De åtgärder som tidigare gjorts av Ovento och Byggtech har tydligen inte hjälpt. HGC-bygg som anlitats för att försöka finna lösningen på problemet har efter besök hos Hedelius avsagt sig uppdraget.

Föreningen har nu anlitat SBC för att ta ett samlat grepp. SBC och SE Puts & Murning utarbetar en plan. Under vintern har det skett vatteninträngning igen. Provisoriskt väderskydd har satts upp hos Hedelius för att minska risken för ytterligare vatteninträngning.

Terrassdörrarna ingick inte i Allt i Fönsters uppdrag. Dessa kommer att ses över i anslutning till terrassprojektet.

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada. Finns likheter med problemet hos Hedelius?

Fredrik har konstaterat att det rör sig troligtvis om en gammal fuktskada som nu har torkat. Åtgärdas i samband med terrassprojektet.

Nät mellan förrådsvägg och bergvägg

I dag sitter ett grovmaskigt nät monterat som skydd för att någon/något ska kunna falla ner i schaktet. För att minska mängden löv och annat organiskt material som ramlar genom bef. nät kommer ett finmaskigt nät att fästas ovanpå det grovmaskiga nätet.

Driftia har monterat ett finmaskigt nät ovanpå det befintliga kraftiga. Effektiviteten på lösningen kan utvärderas efter höstens lövfällning. Såg lovande ut under hösten. Ytterligare utvärdering i samband med vårstädningen.

Fuktskada / Brf Bojen 11 och Brf Bojen 12

I skarven mellan de båda föreningarna har konstaterats fukt både på fasaden och i de två berörda lägenheterna.

Skarven mellan byggnaderna har åtgärdats. Fuktskadan på fasaderna kvarstår. Brf Bojen 11 är beredd att åtgärda skadorna.

Sophantering

Fredrik Björklund har vid tidigare driftmöte informerat om att den typ av sopkaruseller med kompakteringsfunktion som är installerade i Brf’en är kostsamma.

Som en följd av Fredriks förslag har föreningen kopplat bort komprimeringen och för närvarande fungerar det med två hämtningar per vecka, måndag och fredag.

Takbeklädnad

I samband med att Ahlins plåt bytte takbeklädnaden på trapphuset i 139:an träffade Bengt de killar som utförde arbetet. De började då diskutera befintlig takpapps kondition och enligt Ahlins var det helt orimligt att yttertakets takpapp skulle vara i det skick som underhållsplanen indikerar.

Gustav Stake från Söderbergs Yttertak AB har inspekterat taket och konstaterat att det är minst 20 år sedan det fick nytt ytskikt. Föreningen har anlitat Söderbergs Yttertak AB att göra en temporär lagning.

Putsskada på södra fasaden hos Örbergs

Lämpligt att SE Puts & Murning åtgärdar detta.

Inbrott i källarförråd

Flera inbrott har skett i både 137:an och 139:an. Installationen av nytt elektroniskt passersystem slutfört. I samband med ett nätbortfall noterades att låssystemet slutade fungera. Det visade sig då att batterierna som skulle hålla systemet vid liv under nätbortfallet inte gav tillräcklig spänning. Nya har monterats och förväntas hålla 3 år.

Fuktskada källartrapp 139:an

Ny fuktskada har upptäckts. Vad är orsaken? Troligen de trasiga avloppsstammarna.

Balkongräcken

Stickprov har gjorts och inga ytterligare lösa bultar till räcken har upptäckts.

Dörrstängare / dörruppställare

Driftia har monterat nya dörrstängare i entréerna samt ”garageben” på gårdsdörrarna. Information till de boende.

Installation av bredband

Svagströmsbolaget är klara med den fysiska installationen. Slutbesiktning genomförd och samtliga anmärkningar åtgärdade. Föreningen har tecknat gruppanslutningsabonnemang. Fastighetsnätverket övergår i föreningens ägo efter 5 år.

Kompletteringar av stendetaljer

Valter Eklund Stenentreprenad AB har kompletterat elementskyddet i 139:an. Återstår sockeln vid hissen. Föreningen rekommenderas ta kontakt med Bror Törner AB, Norr Mälarstrand.

Något nytt från Brf Bojen 11?

Nej, inget att rapportera.

Informationstavlor

Informationstavlorna monterade och inviga i december.

Entrémattor

Initial sköter nu de ”Bojen 12” - designade mattorna. Fungerar bra.

Regnvatten på fasaden

I samband kraftiga regn under sommaren 2010 kunde man se att det läcker vatten, dels från Hedelius terrass, 137:an vid sidan av trapphusfasaden dels direkt under en av vädringsdörrarna i motsvarande trapphusfasad 139:an, vad är orsaken? Det ena problemet blir med stor sannolikhet åtgärdat i samband med terrassprojektet.

Vattenförbrukning 139:an

Förbrukningen har ökat påtagligt under 2010, vad kan vara orsaken? Driftia kollar statistiken.

Elmätning av stam i 139:an

Huvudsäkringen till en utav stammarna har löst två ggr. Denckerts El har mätt men inte kunnat se något onormalt. Kan bero på sammanlagring på en fas.

Nya torkskåpet, hur fungerar det?

I 139:an har noterats att fukt kondenserar i torkskåpet om torktumlaren går samtidigt som torkskåpet står avslaget.

Telekablar på berget

Scanova har återkommit till PO och meddelat att de kommer att ordna nya kabelskydd på berget.

Slangar till duschkabinen

Driftia har monterat nya slangar avsedda för permanent bruk.

Snö och is på taken

Hur hantera kommande vintrar? Nya rutiner?

Det finns någon form av ”värmematta” som man kan lägga i framkant av taket.

Är det möjligt för Driftia att utöka sitt uppdrag och skotta framkanten på taket?

Bevakning av avtal

Någon form av avtalsbevakning är att rekommendera, t.ex. löptid och garantitid.

Prognosstyrning av värmesystemet

Föreningen utvärderar offerter från Elektrorelä och Egain.

Fredrik pratar med SBC’s energicontroller om detta.

Dörrhandtag

Gamla dörrhandtag från tvättstugorna har återanvänts till styrelserummet och toaletten.

Brandfiltar

Föreningen bör informera sina medlemmar om lämpligheten att införskaffa brandfiltar, finns hos bl.a. IKEA.

Behandling av stengolv

För att underlätta städningen i entréerna kan stengolven behandlas. Ett pris på 250:- / m2 nämns under mötet. Fredrik kollar upp.

Elektroniska låsbrickor (nuddisar)

Fredrik och Dariush önskar kvittera ut nuddisar.

Årliga statusbedömningen

I anslutning till Driftmötet den 9 juni kommer den årliga statusbedömningen att genomföras.

Kommande möten

Förslag; torsdagen den 9 juni 2011 och torsdagen den 29 september 2011, 08.30.

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12