Minnesanteckningar från Driftmöte 10

Närvarande

PO Lindström, Bojen 12

Mårten Gustawsson, Bojen 12

Fredrik Björklund, SBC

Ulf Strandh, Driftia

Kopia:	Tapio Kainulainen, Driftia

Urban Fredriksson, Driftia

Bengt Nordqvist, Bojen 12

Torsdag den 9 juni 2011, kl 08.30, styrelserummet Kungsholms Strand 137

Syfte med Driftmöten

Brf , SBC och Driftia möts för att utbyta information om pågående och vilande aktiviteter med varandra, så att alla parter har samma information.

Form

Möte i bostadsrättsföreningens styrelserum, Kungsholms Strand 137 med ca 4 månaders intervall.

Punkter

Kronstrands källarförråd

Enligt bostadsrätts- och källarförrådsinnehavaren tränger det in vatten i förrådet.

Frågan vilande tillsvidare.

Fönsterrenovering

Renovering av samtliga fönster enl. underhållsplanen.

Föreningen har anlitat Allt i Fönsterrenovering som utfört uppdraget under vintern 2010/2011. Föreningen avvaktar åtgärdsprotokoll från AiF som visar att punkterna i slutbesiktningen är åtgärdade.

Dålig lukt i entréerna

Konstaterats två skador på stammarna i 139:an.

Föreningen har fått kontraktsförslag på projektledning från SBC. Byggtech möjlig entreprenör.

Hyresrätter

Det finns ett behov av att rusta upp återstående 6 st hyreslägenheter.

HLU Hyresgäststyrt underhåll?

I samband med fönsterrenoveringen erbjöds samtliga hyresgäster invändig fönstermålning.    4 st accepterade målning, 1 st avböjde och 1 hyresgäst var för sjuk för att målning skulle kunna genomföras.

Fuktskada i innertak innanför gårdsdörren i 139:an

Ahlins Plåt har monterar plåtbeklädnad på ytorna ovanför dörrarna, både i 137:an och 139:an. Innertak har målats men med fel nyans. Detta kommer att åtgärdas i samband med en översyn av målningen i trapphusen.

Fuktskada i innertaket högst upp i trapphuset i 139:an

Ahlins plåt har under hösten 2010 bytt takbeklädnaden ovanför trapphuset. Fuktskadan i innertak har åtgärdats men kvalitén på arbetet är ifrågasatt. Hela taket behöver åtgärdas. Föreningen och Fredrik B. avvaktar åtgärd.

Inomhustemperaturen

Inför den årliga utmaningen med sjunkande utomhustemperaturer och upplevt ”kalla element” i lägenheterna är det återkommande fokus på våra undercentraler men även hela värmesystemet.

Tapio har tidigare föreslagit att man ska ta vattenprov på radiatorvattnet, detta för att få en uppfattning om status hos systemen. Driftia menar att mätningar har gjorts men resultatet finns inte tillgängligt till mötet.

Radiatorkretsar

Hur är status på vårt värmesystem? Bl.a. har konstaterats att åtminstone en krets har varit avstängd. Behöver vi gå igenom alla stammar? SBC har en energicontroller, kan vara idé att bjuda in till kommande möte. Chemiclean är ett företag som har metoder för att dokumentera och rengöra värmesystem.

Avgasaren i 139:an är trasig. Driftia har beställt service.

Fuktskada hos Hedelius

Fuktskadan hos Hedelius har återkommit och lett till fuktskada i lägenheten inunder, John Marnell.

Föreningen har nu anlitat SBC för projektledning och det sannolika är att SEHED och SePu kommer att utföra själva ombyggnaden. Väderskydd har förhindrat ytterligare fuktskador under vårvintern.

Terrassdörrarna i de 4 lägenheterna på plan 7 ingick inte i Allt i Fönsters uppdrag. Dessa kommer att ses över i anslutning till terrassprojektet.

Insidan av Örbergs yttervägg på norra sidan

I lägenheten finns skador på innerväggen som eventuellt kan kopplas till en fuktskada. Finns likheter med problemet hos Hedelius?

Fredrik har konstaterat att det rör sig troligtvis om en gammal fuktskada som nu har torkat. Åtgärdas i samband med Hedeliusskadan.

Nät mellan förrådsvägg och bergvägg

För att minska mängden löv och annat organiskt material som ramlar genom bef. nät har ett finmaskigt nät fästs ovanpå det grovmaskiga nätet.

Effektiviteten på lösningen har utvärderas efter höstens lövfällning. Under vårstädningen konstaterades att lövmängden påtagligt minskat i schaktet. Frågan är om man kan hyra någon form av lövsug så att man slipper gå ner i schakten överhuvudtaget. Cramo kan vara en möjlig firma att hyra lövsug hos.

Fuktskada / Brf Bojen 11 och Brf Bojen 12

I skarven mellan de båda föreningarna har konstaterats fukt både på fasaden och i de två berörda lägenheterna.

Skarven mellan byggnaderna har åtgärdats. Fuktskadan på fasaderna kvarstår. Brf Bojen 11 är beredd att åtgärda skadorna. En eventuell lösning är att Bojen 11 får nyttja vår ställning om föreningen väljer att åtgärda tätskiktet på samtliga terrasser.

Takbeklädnad

I samband med att Ahlins plåt bytte takbeklädnaden på trapphuset i 139:an träffade Bengt de killar som utförde arbetet. De började då diskutera befintlig takpapps kondition och enligt Ahlins var det helt orimligt att yttertakets takpapp skulle vara i det skick som underhållsplanen indikerar.

Gustav Stake från Söderbergs Yttertak AB har inspekterat taket och konstaterat att det är minst 20 år sedan det fick nytt ytskikt. Föreningen har anlitat Söderbergs Yttertak AB att göra en temporär lagning.

Putsskada på södra fasaden hos Örbergs

Lämpligt att detta åtgärdas i samband med terrassprojektet.

Fuktskada källartrapp 139:an

Ny fuktskada har upptäckts. Vad är orsaken? Troligen de trasiga avloppsstammarna.

Dörrstängare / dörruppställare

Driftia har monterat nya dörrstängare i entréerna samt ”garageben” på gårdsdörrarna. Information till de boende.

Kungslås har rekommenderat montage av motordrivna dörrstängare/-öppnare av typen DORMA ED 100 / 250, slagdörrsautomatik.

Kompletteringar av stendetaljer

Valter Eklund Stenentreprenad AB har kompletterat elementskyddet i 139:an. Återstår sockeln vid hissen. Kontakt tagen med Bror Törner AB.

Något nytt från Brf Bojen 11?

Nej, inget att rapportera.

Regnvatten på fasaden

I samband kraftiga regn under sommaren 2010 kunde man se att det läcker vatten, dels från Hedelius terrass, 137:an vid sidan av trapphusfasaden dels direkt under en av vädringsdörrarna i motsvarande trapphusfasad 139:an, vad är orsaken? Det ena problemet blir med stor sannolikhet åtgärdat i samband med terrassprojektet.

Vattenförbrukning 139:an

Förbrukningen har ökat påtagligt under 2010, vad kan vara orsaken? Kan Driftias statistik ge någon klarhet?

Nya torkskåpet, hur fungerar det?

I 139:an har noterats att fukt kondenserar i torkskåpet om torktumlaren går samtidigt som torkskåpet står avslaget. Problemet i 137:an åtgärdat.

Telekablar på berget

Scanova har återkommit till PO och meddelat att de kommer att ordna nya kabelskydd på berget. Inget har hänt.

Snö och is på taken

Hur hantera kommande vintrar? Nya rutiner?

Det finns någon form av ”värmematta” som man kan lägga i framkant av taket.

Driftia kan inte åta sig att skotta framkanten på taket.

Bevakning av avtal

Någon form av avtalsbevakning är att rekommendera, t.ex. löptid och garantitid.

Förslag är; avtal.se och Google Calendar med ”möten” och påminnelse.

Prognosstyrning av värmesystemet

Föreningen utvärderar offerter från Elektrorelä och eGain.

Föreningen kommer att teckna avtal med eGain och systemet förväntas vara i drift före 1 september.

Dörrhandtag

Gamla dörrhandtag från tvättstugorna har återanvänts till styrelserummet och toaletten. Nya har beställts för att komplettera de övriga dörrarna i gången till styrelserummet. Barnvagnsrummen och soprummen i båda trappuppgångarna har inte haft dörrhandtag av samma typ som lägenhetsdörrarna. Nya har beställts av Kungslås.

En genomgång av nyckeltyper och omstiftning av låscylindrar kommer att ske när det nya låssystemet har varit i drift en tid.

Brandfiltar

Föreningen bör informera sina medlemmar om lämpligheten att införskaffa brandfiltar, finns hos bl.a. IKEA.

Behandling av stengolv

För att underlätta städningen i entréerna kan stengolven behandlas. Ett pris på 250:- / m2 nämns under mötet. Fredrik kollar upp.

Elektroniska låsbrickor (nuddisar)

Fredrik önskar kvittera ut en nuddis. Driftia har tillgång till 3 st.

Arbetsordrar hos Driftia

Är det möjligt för föreningen att få kopior på de arbetsordrar som ligger och väntar på åtgärd? I bland förekommer att medlemmar för föreningens räkning beställer insatser som är helt felaktiga. Kopia på arbetsorder ger styrelsen möjlighet att avboka felaktig beställning.

Ska finnas tillgängligt via kundportalen på Driftias hemsida. Tillgång till Driftia ska även finnas via SBC’s hemsida. Fredrik åtar sig att kolla upp och om nödvändigt ordna detta.

Knapp för öppning av entrédörrar

Mårten har beställt nya knappar som i utseende bättre överensstämmer med befintliga belysningsknappar i trapporna.

Elementskydd

Det ådringsmålade elementskyddet (marmorimitation) i 139:ans entré har skadats.

Hängrännor

Läckage förekommer från hängrännorna. Föreningen rekommenderas att anlita GR-Avloppsrensning för att säkerställa flödet i rännorna.

VVS-schema

Uppdaterade VVS-schemor bör tas fram till båda husen.

Kommande möten

Förslag; torsdagen den 29 september 2011 och torsdagen den 19 januari 2012, 08.30.

Vid pennan

PO Lindström

Brf Bojen 12